**党建工作例会会议记录**

**(20190220)**

**一.本次会议工作流程安排**

1.院党委领导干部培训

1.培训安排

2.流程培训

2.流程指南

3.信息化进展

**二.会议具体工作细化汇报**

**1.培训安排:**

1.党委领导干部层面课件

1.1培训课件

2.党支部层面课件

**2.流程指南**

2.1编和用的结合

2.2 Aris流程管控系统

2.3内网和外网有机结合

**3.信息化进展**

3.1现有党建管理平台运行稳定

3.2致力于现有平台不断优化升级

3.3移动端建设缓解内网单位需求

3.4移动端三会一课的会议通知

3.5新流程完成试运行(6月前)

3.6组织关系转接电子签章启动

**4.根据以上进展XX部长总结:**

4.1试运行(选单位)

4.2与内网结合(要做)

4.3二期开发总计36流程(一期完后7大流程)

**5.参会人员发言主要存在问题:**

5.1在会议纪要上传时,工作量繁琐会反复进行工作,内网单位的会议形式为:会议笔记本----上传图片或文本----生成会议记录

5.2信息接收的提醒工作:设计由短信和APP消息通知进行提醒(三会一课/党费交纳);如果APP消息通知,要实现技术为,不退出登录账号,只关闭APP应用进程,仍能接收到APP消息通知

5.3学习积分的兑换工作(图书激励)

**三.XX部长大会总结**

1.2019年工作目标:见实效

2.党建精细化流程要在党代会/年会(6.7月)前后试运行,试运行时长为3个月,10月前后启动正式运行,为后续工作打下坚实牢固的基础

3.在试运行期间解决基础数据与运行中出现的问题,不断优化

4.党建信息化工作的主要目标:解决党建工作高质量问题,缓解党务人员工作压力

5.后续目标:通过线上可以检查各党委/支部党务工作完成情况