**党建工作例会会议记录**

**(20190411)**

1. **会议基本信息**
   1. **时间：2019年4月11日上午**
   2. **地点：通信站401会议室**
   3. **参会人员：周部长，桦林，王访，张静燕，刘柏豪，王亚俊**
2. **本次会议工作流程安排**
   1. 党建二期党务模块进度汇报
   2. 内外网部署问题汇报
   3. 图书进展汇报
3. **会议具体工作细化汇报**
   1. 党建二期党务模块详情展示
      1. 展示成果
         1. 已完成：党员信息管理，三会一课管理，发展党员管理
         2. 待疏通：组织关系转接，党费管理统计，党支部工作台账
      2. 小结
         1. 基本信息统计应具备数据全面性，离退党员需要录入
         2. 会议添加短信通知方式
         3. 议题改为议程
         4. 党务工作培训与后续使用时间节点安排
         5. 党员数据以真实性为主（与已有人力系统）
   2. **内外网部署问题描述**
      1. 问题清单
         1. 内网与外网不可同时操作同一数据，所以三会一课建议完全在内网操作
         2. 内网浏览器版本升级
      2. 小结
         1. 三会一课在内网运行
         2. 制定文档，详细列出内网与app外网功能区别，供客户勾选与确定
   3. 图书问题描述
      1. 图书建议新增三类图书，初步筛选共计2万本左右
      2. 小结
         1. 等待桦林确认是否可加入。
4. **周部长大会总结**
   1. 首页模块筛选，有作用则留下，实时从渠道添加数据。
      1. 增加app竞争性，确定app性质是什么（比如学习，考核等）
   2. 已有流程是否还可完善细节，确保为用户带来方便，有意义
   3. 注意数据涉密性与一致性。
   4. 内网一定部署，且应发挥作用。
5. **待办项总结**
   1. 需协助类
      1. 图书类别等待桦林确认是否添加，后续传递图书名文档
   2. 可执行类
      1. 首页模块筛选，数据维护
      2. 内外网功能区别文档
      3. 新的党建信息化流程挑选（频率高，可实现）